|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 责任人 | 模块 | 完成日期 | 备注 |
| 康俊云 | 31406客户接待 | 20171024 |  |
| 康俊云 |  |  |  |
| 王亚娟 | 31407招商线索 | 20171024 |  |
| 王亚娟 |  | 20171020 |  |
| 李应 | 31420租赁、三产合同 | 20171025 |  |
| 李应 |  | 20171020 |  |
| 黎海波 |  |  | 待做 |
| 黎海波 |  |  |  |
| 张科 | 31415 入园审批单  一站式详细页面、类型 | 20171024 |  |
| 许同 | BUG修改 | 20171023 |  |

开发任务：

1. 所有模块都是新增模块，表都需要新建
2. 先出页面，出设计然后写后台代码
3. 所有模块都是增删改查页面，新增、修改、删除按钮都要可配置