|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 责任人 | 模块 | 完成日期 | 备注 |
| 康俊云 | 产证管理 | 20171018 |  |
| 康俊云 | 人才申报 | 20171020 |  |
| 王亚娟 | 走访记录 | 20171018 |  |
| 王亚娟 | 客户培训 | 20171020 |  |
| 李应 | 园区领军 | 20171018 |  |
| 李应 | 专利情况 | 20171020 |  |
| 黎海波 | 项目申报 | 20171018 |  |
| 黎海波 | 资质获批管理 | 20171020 |  |

开发任务：

1. 所有模块都是新增模块，表都需要新建
2. 先出页面，出设计然后写后台代码
3. 所有模块都是增删改查页面，新增、修改、删除按钮都要可配置